# Nadlimitní veřejná zakázka na služby zadávaná

# v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

# (dále jen „zákon“ nebo „ZVZ“) na služby

## „Provoz a údržba veřejného osvětlení v Tachově a osadách v jeho územním obvodu“

Příloha č. 2

### NÁVRH SMLOUVY

Zadavatel:

Město Tachov, jednající starostou města Mgr. Ladislavem Macákem

se sídlem Hornická 1695, 347 01 Tachov

IČ  00260231

osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních … Mgr. Ladislav Macák - starosta

tel. 374 774 113

osoba zmocněná k jednání ve věcech technických … p. Miloslav Voják

tel. 374 774 195

osoba zmocněná k jednání ve věcech veřejné zakázky … p. Pavel Bluma

tel. 374 774 190

osoba zmocněná k jednání ve věcech veřejné zakázky podle § 151 ZVZ … M. Poremská

tel. +420 774033702

NÁVRH SMLOUVY

uzavřené dle § 269 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, zněním znění pozdějších předpisů (dále jen „obchodní zákoník“)

Objednatel:	MĚSTO TACHOV

Sídlo: Hornická 1695, 347 01 Tachov

IČ: 00260231

Bankovní spojení: KB, a.s., pobočka Tachov

Číslo účtu: 2688970257/0100

Jednající: Mgr. Ladislav Macák – starosta

Zastoupené ve věcech technických: p. Miloslav Voják – správce veřejného osvětlení, tel. 374 774 195, e-mail: miloslav.vojak@tachov-mesto.cz

a

Poskytovatel:

Sídlo:

IČ:

Zapsán v OR:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Jednající:

Zastoupené ve věcech technických:

Tel.

E-mail:

článek I. – úvodní ustanovení

- Práva a povinnosti smluvních stran výslovně neupravené se budou řídit obchodním zákoníkem.

článek II. – předmět služeb

- Předmětem této smlouvy je zajištění služeb v oblasti provoz a údržba veřejného osvětlení v Tachově a osadách v jeho územním obvodu (Vítkov, Oldřichov, Biletín, Malý Rapotín, Velký Rapotín, Světce, Mýto a Vilémov) tj. 1443 ks světelných míst a 52 ks rozvaděčů/napájecích míst, a to v rozsahu zadávací dokumentace ve veřejné zakázce Provoz a údržba veřejného osvětlení v Tachově a osadách v jeho územním obvodu, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek … (dále také „Zadávací dokumentace“), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a nabídky poskytovatele ve veřejné zakázce Provoz a údržba veřejného osvětlení v Tachově a osadách v jeho územním obvodu, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek … (dále také „nabídka“), která tvoří přílohu č. 2 této smlouvy. Uvedené přílohy jsou nedílnou součástí této smlouvy.

(dále také „služby“).

- Předmět této smlouvy je členěn do následujících oblastí:

  - Běžná údržba veřejného osvětlení

  - Preventivní údržba veřejného osvětlení

  - Provoz a údržba světelně signalizačního zařízení v ulici T.G.Masaryka

  - Provoz a údržba věžních hodin na kostele Nanebevzetí Panny Marie

  - Periodické revize elektro

  - Součinnost s objednatelem

  - Havarijní servis veřejného osvětlení a světelně signalizačního zařízení (dále jen „Havarijní servis VO a SSZ“)

- Poskytovatel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci služeb nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý a nevhodný pro předmět této smlouvy. Pokud poskytovatel toto pravidlo poruší, je povinen provést na písemné vyzvání objednatele okamžitou nápravu a bere na vědomí, že je povinen nést veškeré náklady s tím spojené a má odpovědnost za způsobené škody.

- Poskytovatel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou předmětu této smlouvy, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné pro realizaci služeb a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou pro realizaci služeb potřebné.

- Předmětem této smlouvy není:

- Dodávka včetně distribuce a prodej elektrické energie

- Pasportizace veřejného osvětlení

- Vyjadřování k existenci sítí veřejného osvětlení dalším osobám

- Vytyčovací práce podzemního vedení veřejného osvětlení

- Nátěry stožárů a výložníků

- Náhradní díly pro světelná místa, rozvaděče a SSZ (světelné zdroje, kryty optických i živých částí, pojistky, patice a další elektro výstroj)

- Svítidla, stožáry a výložníky

- Zemní práce spojené s poškozeným kabelovým vedením

- Slavnostní a dekorativní osvětlení

článek III. – harmonogram služeb

- Termíny uvedené v  harmonogramu, který tvoří přílohu č. 4 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy, jsou závazné a podléhají sankcím (viz čl. XI této smlouvy).

článek IV. – cena služeb

- Cena služeb je stanovena na základě nabídky poskytovatele, jejíž součástí je výkaz výměr oceněný poskytovatelem, který je přílohou č. 3 této smlouvy a tvoří nedílnou součást této smlouvy (uchazeč přiloží jako přílohu č. 3 vyplněný výkaz výměr, který je přílohou č. 6 Zadávací dokumentace). Jedná se o ceny, které byly stanoveny i s přihlédnutím k vývoji cen v daném oboru včetně vývoje kurzu české měny k zahraničním měnám a musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci plnění předmětu této smlouvy, zejména včetně nákladů na spotřební materiál a dopravu.

- Jednotkové ceny uvedené v nabídce poskytovatele jsou pro cenu plnění po celou dobu platnosti této smlouvy závazné a pevné, nezávislé na změně podmínek v průběhu realizace této smlouvy (například za nepředpokládaného zvýšeného či sníženého poskytování služeb), pokud nedojde k jejich změnám v souladu s ustanoveními této smlouvy.

- Veškeré změny, doplňky nebo rozšíření předmětu plnění, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr, musí být oceněny podle jednotkových cen uvedených v nabídce poskytovatele. Pokud tento druh práce cenová nabídka poskytovatele neobsahovala, dojde ke stanovení cen postupem podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

- Výše ceny musí být garantována po celou dobu realizace, objednatel připouští překročení výše nabídkové ceny pouze v těchto případech:

- se změnou legislativy, která přímo souvisí s plněním předmětu smlouvy, a která není v současné době známa (např. změna sazeb daní a poplatků)

- v souvislosti s výši inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem takto:  jednotkové ceny jednotlivých položek ve výkazu výměr se budou měnit každý rok v důsledku inflace (deflace) v České republice. Smluvní strany se o výši změny (navýšení či snížení) ceny plnění dohodnou pouze formou písemného dodatku k této smlouvě podepsaného oběma smluvními stranami. Jednotkové ceny jednotlivých položek ve výkazu výměr se mohou navýšit (snížit) maximálně o výši průměru ročních inflačních (deflačních) koeficientů za uplynulé tři roky, které vyhlašuje Český statistický úřad.

Jiné podmínky pro překročení ceny za plnění předmětu této smlouvy objednatel nepřipouští.

ČLÁNEK V – PLATEBNÍ PODMÍNKY

- Objednatel nebude poskytovat zálohy.

- Veškeré provedené a předané práce budou měsíčně fakturovány dle skutečně provedených výkonů. Fakturace bude obsahovat veškeré nároky poskytovatele za uplynulý měsíc. Poskytovatel je oprávněn vystavit fakturu po písemném odsouhlasení soupisu prací a dodávek za uplynulý měsíc objednatelem, jež je nedílnou součástí faktury. Bez tohoto soupisu je faktura neplatná. Objednatel může požadovat vystavení soupisu provedených prací, dodávek a faktur ve věcném a finančním členění ve smyslu svých rozpočtových pravidel. Faktura musí dále obsahovat náležitosti daňového dokladu a přílohy podle povahy faktury (např. dodací listy a faktury za materiál, faktury subdodavatele).

- Ve věci fakturace, resp. evidence plateb jsou kontaktními osobami …název společnosti… paní/pan ………………………..., e-mail: ………………... tel. ……..….., za poskytovatele a odpovědný pracovník za objednatele pan Miloslav Voják, tel. 374 774 195, e-mail: miloslav.vojak@tachov-mesto.cz.

- Faktura, která nemá předepsané náležitosti nebo je neúplná, je neplatná. Objednatel takovou fakturu vrátí poskytovateli s písemným odůvodněním. Objednatel přitom není v prodlení, uhradí-li až úplnou fakturu obsahující všechny výše předepsané náležitosti.

- Nedojde-li mezi oběma smluvními stranami k dohodě při odsouhlasení množství, druhu nebo kvality provedených prací a dodávek, je poskytovatel oprávněn fakturovat pouze práce, u nichž nedošlo k rozporu. Pokud bude faktura poskytovatele obsahovat i práce, které nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn uhradit pouze tu část faktury, se kterou souhlasí. V tomto případě nemůže poskytovatel na zbývající část  faktury uplatňovat žádné sankce, vyplývající z peněžitého dluhu objednatele. Zbylá část faktury bude objednatelem proplacena v okamžiku odsouhlasení neproplacených částí.

- Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli.

- Poskytovatel doručí fakturu nejdéle do 15. dne následujícího měsíce zástupci objednatele ve věcech technických.

- Objednatel si může vyhradit právo požadovat vystavení faktury za měsíc prosinec ve zkrácené lhůtě tak, aby její úhrada mohla být provedena ještě v běžném měsíci. Poslední termín možného zúčtování je k 16. 12. daného roku.

- V případě, že objednateli vznikne dle této smlouvy nárok na smluvní pokutu nebo jinou majetkovou sankci vůči poskytovateli, je objednatel oprávněn provést započtení této částky z úhrady kterékoliv faktury resp. z více faktur poskytovatele.

- Veškeré platby budou probíhat v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje jsou uvedeny v Kč.

ČLÁNEK VI – PROVOZNÍ DENÍK, ZÁZNAMY O PROVEDENÝCH ČINNOSTECH

1.	Poskytovatel je povinen vést po celou dobu platnosti této smlouvy záznamy o všech provedených činnostech, které souvisí s plněním smlouvy. Tyto záznamy budou prováděny v datové podobě do informačního systému poskytovatele a v souladu s příslušnými právními předpisy a normami. Záznam bude obsahovat údaje o časovém provedení prací, jejich jakosti, zdůvodnění případných odchylek (jakost, čas, věc, cena apod.) prováděných prací od technologického předpisu.

2.	Poskytovatel na vyžádání předloží tyto záznamy o provedených činnostech objednateli. Objednatel má právo si ponechat kopie těchto záznamů.

3.	Poskytovatel je připraven, v případě zájmu objednatele, k pravidelnému předávání provozního deníku datovou cestou k rukám pracovníka objednatele.

4.	Objednatel, resp. jím pověřený zástupce, má právo na provádění zápisů do deníku. Zápis bude učiněn datovou cestou a poskytovatel je povinen zápis začlenit do chronologické řady datového deníku a v úplné kopii jej po každém zápisu ze strany objednatele i poskytovatele zaslat k rukám pověřeného pracovníka objednatele.

6.	Poskytovatel na požádání předloží deník objednateli. Objednatel má právo si ponechat kopie zápisů z deníků, poskytovatel se zavazuje tyto předat.

7.	Zápisy v deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale mohou sloužit případně jako podklady pro vypracování doplňků a změn této smlouvy.

ČLÁNEK VII – PROVÁDĚNÍ SLUŽEB

      - Poskytovatel zodpovídá plně za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v souvislosti s prováděním prací, dle předmětu služeb.

      - Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci poskytovatele nebo jeho subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Objednatel může požadovat doložení dokladu o kvalifikaci.

      - Poskytovatel je povinen při provádění prací dodržovat veškeré platné a účinné právní předpisy a normy.

      - Veškeré materiály pro plnění předmětu smlouvy je poskytovatel povinen zajistit proti poškození a krádeži. Pokud porušením této povinnosti vznikne škoda, nese veškeré vzniklé náklady poskytovatel. Objednatel není povinen pro práce v územním obvodu města zajistit poskytovateli skladovací prostory.

      - Pokud činností poskytovatele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jinému subjektu z titulu nedbalosti, opomenutím, úmyslem nebo neplněním podmínek ustanovení této smlouvy, je poskytovatel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak neprodleně finančně odškodnit. Veškeré náklady s tím spojené nese poskytovatel.

      - Poskytovatel neprodleně provede samostatně práce k odstranění nebezpečí zranění či usmrcení osob a vzniku škody, včetně její vybavenosti ve vlastnictví či správě objednatele. O provedených nezbytných opatřeních a provedených pracích informuje objednatele bez zbytečného odkladu, nejpozději nejbližší následující pracovní den. Objednatel pak určí další postup prací.

      - V případě havárií, živelných pohrom a událostí podobného charakteru je objednatel oprávněn požadovat po poskytovateli zajištění nezbytných prací k odstranění následků těchto událostí a poskytovatel je povinen nezbytné práce provést. V takovém případě poskytovatel předloží kalkulaci předpokládaných nákladů objednateli, který v případě akceptování kalkulace vydá souhlas k provedení prací.

      - V případě podstatného snížení předepsaných parametrů kvality předmětu služeb způsobené nesprávným časovým, kvantitativním a kvalitativním postupem prací, je poskytovatel povinen provést na svůj náklad opatření k odstranění tohoto stavu i mimo reklamační řízení. Objednatel je povinen poskytovatele písemně k nápravě vyzvat, kde svůj požadavek zdůvodní a stanoví způsob nápravy.

      - Poskytovatel je povinen nakládat s odpady vzniklými při plnění předmětu služeb v souladu s příslušnými právními předpisy. Náklady s tímto spojené jsou součástí jednotkových cen.

      - Demontovaný použitelný materiál při plnění předmětu této smlouvy (jako například stožáry, patice, výložníky, svítidla apod.) bude po dohodě s objednatelem bezplatně uskladněn u poskytovatele do doby možného použití. Ostatní, nepoužitelný materiál bude likvidován poskytovatelem podle platných právních předpisů a protokol o likvidaci bude uložen u poskytovatele, přičemž objednatel na vyzvání může do protokolu nahlédnout.

      - Ceny vybraného materiálu podle článku II, odstavce 5, písm. f) této smlouvy, které nejsou předmětem této smlouvy budou fakturovány samostatně způsobem popsaným v článku V této smlouvy.

      - Ceny vybraného materiálu podle článku II, odstavce 5, písm. f) této smlouvy se budou řídit aktuálními cenami prodejce poskytovatele (včetně započtení rabatu a množstevních slev poskytovatele). K ceně za použitý materiál se připočítává skladová a manipulační přirážka ve výši + 7% z ceny materiálu.

      - Poskytovatel je povinen označit instalovaný materiál ve svítidlech a rozvaděčích datem montáže. Způsob označení bude dohodnut mezi správcem VO objednatele a poskytovatelem v průběhu plnění zakázky.

      - Vytyčovací práce podzemního vedení veřejného osvětlení podle článku II, odstavce 5, písm. d) této smlouvy, které nejsou předmětem této smlouvy bude poskytovatel pro potřeby stavebníků provádět na základě objednávky stavebníka a vyjádření správce veřejného osvětlení za úhradu vynaložených nákladů. Jednotková cena za vytyčení vedení veřejného osvětlení činí 300,- Kč za ½ hod bez DPH.

ČLÁNEK VIII – PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ DÍLČÍCH PRACÍ

      - Předání prací bude probíhat formou předání soupisu prací a dodávek. Tento soupis bude poskytovatelem předán objednateli první následující pracovní den po ukončení aktuálního měsíce, a to těmito způsoby:

- do vlastních rukou zástupců objednatele pro věci technické

- elektronickou poštou na adresy zástupce objednatele pro věci technické

      - V níže uvedených případech oznámí poskytovatel objednateli ukončení prací neprodleně.

- Běžná údržba VO – odstranění zjištěných nebo nahlášených poruch

- Preventivní údržba VO

- Provoz a údržba světelně signalizačního zařízení v ulici T. G. Masaryka - servis SSZ s řadičem MS certifikovaným dodavatelem firmy SIEMENS

- Provoz a údržba věžních hodin na kostele Nanebevzetí Panny Marie – pravidelný servis

- Havarijní servis

      - Dílčí práce se považují za předané, pokud jsou písemně odsouhlaseny objednatelem.

ČLÁNEK IX – ODPOVĚDNOST ZA VADY

- V případě zajištění vad v plnění služeb bude poskytovatel objednatelem vyzván k jejich neprodlenému odstranění.

- Poskytovatel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění reklamované vady, nejpozději však do 2 hodin po obdržení požadavku o odstranění vady. Lhůta k odstranění vady je nejdéle 8 hodin, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Nenastoupí-li poskytovatel k odstranění vady, je oprávněn objednatel pověřit odstraněním vady jinou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí poskytovatel objednateli.

ČLÁNEK X – TRVÁNÍ,  ZMĚNY A UKONČENÍ SMLUVNÍHO VZTAHU

      - Tato smlouva je uzavřena s účinností od …(bude doplněno při podpisu smlouvy)… na dobu určitou 5-ti let do …(bude doplněno při podpisu smlouvy)…. Místem plnění je území ve správě Města Tachov.

      - Poskytovatel se zavazuje zahájit činnosti ujednané v rozsahu dle čl. II této smlouvy od …(bude doplněno při podpisu smlouvy)….

      - Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným Dodatek ke smlouvě. Jiné zápisy, protokoly, ujednání apod. se za změnu smlouvy nepovažují.

      - Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je to tato smluvní strana povinna bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání oprávněných zástupců smluvních stran.

      - Smluvní vztah lze ukončit:

  - písemnou dohodou smluvních stran

  - písemným odstoupením od smlouvy s tím, že odstoupení je účinné jeho doručením druhé straně a to za následujících podmínek :

Objednatel může od smlouvy odstoupit:

  - Pokud v jednom měsíci uplatněná sankce vůči poskytovateli překročí částku 8 000,-Kč bez DPH

  - Pokud objednavatel svou kontrolní činností zjistí opakovaně, tj. tři a více případů v rozmezí jednoho kalendářního měsíce porušení obecně platných předpisů poskytovatelem

  - Pokud činností poskytovatele dojde ke škodě velkého rozsahu nebo opakovaně ke škodě malého rozsahu na majetku objednatele i třetích osob

  - Pokud poskytovatel nezajistí včas odvrácení nebezpečí s důsledkem ohrožení zdraví či života osob a vzniku škody velkého rozsahu

  - Na základě podstatného porušení této smlouvy. Za podstatné porušení smlouvy ze strany poskytovatele se také považuje neplnění dohodnutých časových termínů

Poskytovatel může od smlouvy odstoupit:

  - Pokud bude objednatel i přes písemné upozornění, které mu bylo prokazatelně doručeno, opakovaně v prodlení odsouhlasených faktur o více jak 30 dnů v jednom aktuálním roce.

      - Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak jsou povinnosti obou stran následující:

- Poskytovatel provede soupis všech provedených prací oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena služeb,

- Poskytovatel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, poskytnutých záloh a zpracuje konečnou fakturu,

- Poskytovatel odveze dosud nepoužitý materiál, pokud se strany nedohodnou jinak,

- Poskytovatel vyzve objednatele k převzetí dosud provedených prací a objednatel je povinen do tří dnů po obdržení výzvy k předání zahájit přejímací řízení,

- Smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady prokazatelně jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

ČLÁNEK XI – SMLUVNÍ SANKCE

1.	Objednatel je oprávněn požadovat na poskytovateli smluvní pokutu ve výši (bez DPH):

- 2 000,- Kč za každý den prodlení, pokud poskytovatel nezahájí práce podle článku III., odstavce 1 této smlouvy,

- 2 000,- Kč za každý den prodlení, pokud poskytovatel neukončí práce podle článku III., odstavce 1 této smlouvy,

- 3 000,- Kč za nesplnění lhůty pro zahájení odstraňování vady a den prodlení podle článku IX., odstavce 2 této smlouvy,

- 3 000,- Kč za každý nedodělek a den prodlení, pokud poskytovatel neodstraní veškeré vady a nedodělky v dohodnutém termínu nebo nenastoupí k odstranění reklamované vady ve stanoveném termínu

- 3 000,- Kč pokud poskytovatel nebude provádět plnění této smlouvy v souladu se svojí nabídkou podanou v příslušné veřejné zakázce, a to za každý zjištěný nesoulad. Výjimkou je stav nezaviněný poskytovatelem, např. dle článku XII. Vyšší moc této smlouvy.

2.	Poskytovatel je oprávněn požadovat na objednavateli smluvní pokutu ve výši:

- 0,01%  z dlužné částky za každý den prodlení, pokud dojde ze strany objednatele k nedodržení termínu splatnosti faktury.

3.	Smluvní pokuta se sjednává objektivně, tedy bez ohledu na zavinění. Smluvní pokutu lze požadovat i opakovaně za porušení té které povinnosti a kumulativně za porušení více povinností. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo domáhat se náhrady škody, která by případně vznikla. Oprávněná smluvní strana se může domáhat i náhrady škody přesahující výši dohodnuté smluvní pokuty. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu. Smluvní pokuta je splatná do čtrnácti dní od data, kdy byla smluvní strana porušující své povinnosti druhou smluvní stranou písemně vyzvána k úhradě smluvní pokuty.

ČLÁNEK XII – VYŠŠÍ MOC

1.	Poskytovatel není vystaven náhradě škod nebo odstoupení od smlouvy pro neplnění závazků, jestliže jeho prodlení v plnění nebo neplnění závazků dle této smlouvy, je výsledkem nějaké události způsobené vyšší mocí.

2.	Pro účely této smlouvy znamená "vyšší moc" událost mimo kontrolu poskytovatele, kterou nelze předvídat a nezahrnuje chybu nebo zanedbání ze strany poskytovatele. Takové události mohou být zejména války, revoluce, požáry, záplavy, sněhové kalamity, epidemie, karanténní omezení, dopravní embarga a stávky.

ČLÁNEK XIII – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.	Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

- V případě rozporu mezi Zadávací dokumentací veřejné zakázky Provoz a údržba veřejného osvětlení v Tachově a osadách v jeho územním obvodu, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek… a touto smlouvou má přednost při použití Zadávací dokumentace. V případě rozporu mezi nabídkou poskytovatele ve veřejné zakázce Provoz a údržba veřejného osvětlení v Tachově a osadách v jeho územním obvodu, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek… a touto smlouvou má přednost při použití nabídka poskytovatele.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech stejné právní síly, z nichž každá ze smluvních stran si ponechá po dvou vyhotoveních.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem řádně přečetly, podepsaly ji po jejím projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně a nikoli v omylu.

- Smluvní strany této smlouvy souhlasí s tím, že v rámci zákona o svobodném přístupu k informacím, kterým je umožněna laická kontrola výkonu veřejné moci a nakládání s veřejným majetkem, může objednatel poskytnout informace (veškerý textový, příp. i grafický obsah) z této smlouvy žadateli o informaci a uveřejnit tuto smlouvy v souladu s § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

V Tachově dne  .....................	V …………… dne  .....................

Objednatel:	Poskytovatel:

Podpis oprávněné osoby

.......................................................	.......................................................

Mgr. Ladislav Macák	titul, jméno, příjmení

starosta města	funkce

Přílohou smlouvy jsou následující dokumenty, které jsou nedílnou součástí této smlouvy:

1.	Zadávací dokumentace veřejné zakázky Provoz a údržba veřejného osvětlení v Tachově a osadách v jeho územním obvodu, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek…

2.	Nabídka poskytovatele ve veřejné zakázce Provoz a údržba veřejného osvětlení v Tachově a osadách v jeho územním obvodu, ev. č. ve Věstníku veřejných zakázek…

3. 	Oceněný výkaz výměr uchazeče (poskytovatele)

4. 	Harmonogram provádění služeb