# Nadlimitní veřejná zakázka na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

# (dále jen „zákon“ nebo „ZVZ“)

## „Celoroční údržba a úklid místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství v Tachově a osadách v jeho územním obvodu“

PŘÍLOHA č. 3

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ PRACÍ

Zadavatel:

Město Tachov, zastoupená starostou města p. Jiřím Stručkem

se sídlem Hornická 1695, 347 01 Tachov

IČ  00260231

osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních … p. Jiří Struček - starosta

tel. 374 774 113

osoba zmocněná k jednání ve věcech technických … p. Miloslav Voják – správce komunikací

tel. 374 774 195

osoba zmocněná k jednání ve věcech veřejné zakázky … Mgr. Kateřina Stuchlová

tel. 374 774 134

osoba zmocněná k jednání ve věcech veřejné zakázky podle § 151 ZVZ … JUDr. Poremská s.r.o.

tel. 774033702

Předmět veřejné zakázky je členěn do následujících oblastí:

- Údržba a úklid vybraných místních komunikací  - stupeň I. – pravidelné provádění úklidových prací v intervalu minimálně 1x za 14 dní strojně a 1x za týden ručně.

- Údržba a úklid vybraných místních komunikací  - stupeň II. – pravidelné provádění úklidových prací v intervalu minimálně 2x za kalendářní rok

První čištění max. do 30.5 aktuálního kalendářního roku

Druhé čištění max. do 30.11 aktuálního kalendářního roku

- Zimní údržba místních komunikací bude prováděna dle klimatických podmínek plně v souladu s přílohou č. 5 zadávací dokumentace (plán zimní údržby). Časové limity pro zahájení prací zimní údržby jsou přesně definovány plánem zimní údržby. Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací jsou:

I. pořadí důležitosti 				do 4 hodin

II. pořadí důležitosti				do 12 hodin

III. pořadí důležitosti	po I. a II. pořadí důležitosti, nejpozději do 36 hodin

- Celoroční údržba a úklid vybraných chodníků, pěších zón a veřejných prostranství  - stupeň I. – pravidelné provádění úklidových prací v intervalu minimálně 1x za týden

- Celoroční údržba a úklid vybraných chodníků, pěších zón a veřejných prostranství  - stupeň II. – pravidelné provádění úklidových prací v intervalu minimálně 2x za kalendářní rok

První čištění max. do 30.5 aktuálního kalendářního roku

Druhé čištění max. do 30.11 aktuálního kalendářního roku

- Celoroční údržba a úklid vybraných schodišť – stupeň I. – pravidelné provádění úklidových prací v intervalu minimálně 1x za 14 dní

- Celoroční údržba a úklid vybraných schodišť – stupeň II. – pravidelné provádění úklidových prací v intervalu minimálně 2x za kalendářní rok

První čištění max. do 30.5 aktuálního kalendářního roku

Druhé čištění max. do 30.11 aktuálního kalendářního roku

- Kontrola a čištění vybraných uličních vpustí

- Kontrola vpustí 1x za  rok , max. do  15.12. kalendářního roku

- Čištění vpustí 1x za rok, max. do 15. 12. kalendářního roku

- Čištění vybraných odvodňovacích žlabů s roštem

- Čištění žlabů 3x za rok, max. do 15. 12. kalendářního roku

- Blokové čištění parkovišť a veřejných prostranství  - 1x za rok v termínu od

1.9. do 30.11. aktuálního kalendářního roku

- Vysprávky výtluků vozovek asfaltovou směsí za studena  - v době kdy se neprovádí vysprávka výtluků za horka tj. od 1. 1. do 30. 4. a od 1.11 do 31.12 aktuálního kalendářního roku

- Vysprávky výtluků vozovek asfaltovou směsí za horka  - v době od 1.5 do 31.10 aktuálního kalendářního roku

- Obnova svislého dopravního značení – v souladu se schváleným čtvrtletním

Harmonogramem

- Obnova vodorovného dopravního značení - v době od 1.5 do 30. 9. aktuálního kalendářního roku

- Servis a údržba městských kašen - zajištění provozu v období od 1.5 do 31. 10. aktuálního kalendářního roku

- Úklid vymezených chodníků a komunikací ve dnech pracovního volna (tj. soboty, neděle a státní svátky) – pravidelné provádění ručních úklidových prací vždy od 7.00 do 9.00 hod.

Termíny platí pro běžné klimatické podmínky, v případě extrémních klimatických podmínek budou termíny upraveny po dohodě zadavatele a uchazeče.