# Nadlimitní veřejná zakázka na služby dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

# (dále jen „zákon“ nebo „ZVZ“)

„Celoroční údržba a úklid místních komunikací, chodníků a veřejných prostranství v Tachově a osadách v jeho územním obvodu“

PŘÍLOHA č. 5

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY MK

Zadavatel:

Město Tachov, zastoupená starostou města p. Jiřím Stručkem

se sídlem Hornická 1695, 347 01 Tachov

IČ  00260231

osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních … p. Jiří Struček - starosta

tel. 374 774 113

osoba zmocněná k jednání ve věcech technických … p. Miloslav Voják – správce komunikací

tel. 374 774 195

osoba zmocněná k jednání ve věcech veřejné zakázky … Mgr. Kateřina Stuchlová

tel. 374 774 134

osoba zmocněná k jednání ve věcech veřejné zakázky podle § 151 ZVZ … JUDr. Poremská s.r.o.

tel. 774033702

- Město TACHOV

PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY KOMUNIKACÍ

O B S A H :

- Úvod

- Organizační zabezpečení zimní údržby komunikací (dále jen ZÚK )

- Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu

- Základní povinnosti vlastníka – správce a dodavatele zimní údržby místních komunikací a uživatelů místních komunikací v zimním období

- Kalamitní  situace

- Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti

- Časové limity pro zahájení prací při ZÚ místních komunikací

##### Časová posloupnost při zajišťování zimní údržby místních komunikací

##### Spolupráce vlastníka místních komunikací, správce místních komunikací, Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., orgánů policie a dodavatele při zajišťování zimní údržby místních komunikací

##### Složení operačního štábu zimní údržby

##### Schvalovací doložka

- Úvod

Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti místních komunikací, průjezdních úseků silnic a ve schůdnosti místních komunikací.

Zimní údržba se provádí podle plánu zimní údržby. V obvyklé zimní situaci vlastník (správce) komunikace odstraní, nebo alespoň zmírní závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace v časových lhůtách stanovených plánem zimní údržby.

Úkolem zimní údržby místních komunikací je zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikacích vzniklých povětrnostními vlivy a jejich důsledky za zimního období a to tak, aby údržba byla zajišťována s přihlédnutím ke společenským potřebám na straně jedné a ekonomickým možnostem vlastníka na straně druhé.

Vzhledem k tomu, že společenské potřeby jsou vždy vyšší než ekonomické možnosti vlastníka místních komunikací, jsou úkoly stanovené v tomto plánu průsečíkem společenských potřeb uživatelů místních komunikací s možnostmi rozpočtu města. Obsahem plánu je proto specifikace činností vlastníka místních komunikací s přihlédnutím k platným právním předpisům v této oblasti.

Protože v zimním období není možno závady ve sjízdnosti a schůdnosti odstranit, nýbrž jen zmírnit a vzhledem k tomu, že závady není možno zmírnit okamžitě na celém území města, stanoví tento plán i potřebné priority údržby a to jak místní, tak i časové. Tyto priority vyplývají z nestejné důležitosti místních komunikací a z technických možností provádění zimní údržby.

Plán zimní údržby místních komunikací je základním dokumentem pro provádění prací spojených se zimní údržbou a zároveň je jedním z důkazních prostředků pro posouzení odpovědnosti vlastníka místních komunikací za škody vzniklé uživatelům komunikací z titulu závad ve sjízdnosti a schůdnosti.

- Organizační zabezpečení zimní údržby komunikací ( dále jen ZÚK )

- Definice účastníků ZÚK

Vlastník a správce místních komunikací

Město Tachov

Hornická 1695

347 01 Tachov

IČ : 00260231

Dodavatel ZÚK

Západočeské komunální služby a.s.		Provozovna Tachov

„Sdružení Marius Pedersen Group“			Americká 1515

Koterovská 522					347 01 Tachov

326 00 Plzeň

IČ: 	     25217348

DIČ:	CZ25217348

- Seznam odpovědných pracovníků pro ZÚK

Za vlastníka a správce místních komunikací :

| Odpovědný pracovník | Funkce | Telefon | e-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Jiří Struček | starosta | 374 774 113 | jiri.strucek@tachov-mesto.cz |
| Ing. Václav Svoboda | 1. místostarosta | 374 774 114 | vaclav.svoboda@tachov-mesto.cz |
| Miloslav Voják | správce místních komunikací | 374 774 195, 775 744 489 | miloslav.vojak@tachov-mesto.cz |

Za dodavatele ZÚK :

| Odpovědný pracovník | Funkce | Telefon | e-mail |
| --- | --- | --- | --- |
| Josef Janů | vedoucí provozovny Tachov a dispečer dodavatele ZÚK | 374 722 811 603 895 467 | josef.janu@mariuspedersen.cz |
| - | dispečer | 374 722 811 603 895 477 | - |

Dispečink průběžně pracuje s informacemi poskytovanými hydrometeorologickým ústavem o aktuální předpovědi, stavu a vývoji počasí a je schopen na základě těchto informací v předstihu reagovat na mimořádné a kalamitní situace.

- Organizace kontroly stavu sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací při ZÚK

Kontrola stavu sjízdnosti komunikací je prováděna dispečerem dodavatele ZÚK v pravidelných režimech a to minimálně dvakrát denně.

- Vysvětlení základních pojmů použitých v tomto plánu

Obecně závaznými předpisy se rozumí:

- Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen zákon)

- Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znění (dále jen vyhláška)

#### Zimní údržba místních komunikací

Zimní údržbou se podle pořadí důležitosti zmírňují závady vznikající povětrnostními vlivy a podmínkami za zimních situací ve sjízdnosti a schůdnosti komunikací.

(§ 41, odst. 1 vyhlášky)

#### Sjízdnost místních komunikací

Silnice a místní komunikace jsou sjízdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

(§ 26, odst. 1 zákona)

#### Závadou ve sjízdnosti

Závadou ve sjízdnosti se rozumí taková změna ve sjízdnosti silnice nebo místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

(§ 26, odst. 6 zákona)

#### Závadou ve schůdnosti

Závadou ve schůdnosti se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu komunikace, povětrnostním situacím a jejich důsledkům.

(§ 26, odst. 7 zákona)

#### Vlastník místních komunikací

Vlastník místních komunikací je obec, na jejímž území se místní komunikace nacházejí.

(§ 9, odst. 1 zákona)

#### Vlastník účelové komunikace

Vlastníkem účelových komunikací je právnická nebo fyzická osoba.

(§ 9, odst. 1 zákona)

#### Ekonomické možnosti vlastníka

Jsou dány výší finančních prostředků, které může obec ze svého rozpočtu na zimní údržbu poskytnout.

#### Neudržované úseky místních komunikací

Neudržované úseky místních komunikací jsou úseky místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí. Vymezení takovýchto úseků stanoví obec svým nařízením. Tyto úseky se stanoví i pro technickou nebo ekonomickou nemožnost zimní údržby.

(§ 27, odst. 5 zákona)

#### Zimní období

Zimní období je doba od 1.11 do 31.3 následujícího roku. V tomto období se provádí zimní údržba podle plánu zimní údržby. Pokud vznikne povětrnostní situace mimo toto období, zmírňují se závady ve sjízdnosti (schůdnosti) komunikace bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

(§ 41, odst. 1 vyhlášky)

#### Kalamitní situace

Kalamitní situací se rozumí zhoršení sjízdnosti a schůdnosti na MK, které vzniklo nadměrným spadem sněhu, zpravidla spojeným se silným větrem, nebo mimořádným vytvořením náledí nebo námrazy, a to za předpokladu, že tyto živelné události způsobí nesjízdnost nebo neschůdnost MK na území města.

V situaci, kdy dodavatel ZÚK není schopen v důsledku mimořádné povětrnostní situace zvládnout situaci při nasazení všech vlastních, ani všech smluvně dosažitelných prostředků, svolá operační štáb.

- Základní povinnosti vlastníka – správce a dodavatele zimní údržby místních komunikací a uživatelů místních komunikací v zimním období

- Základní povinnosti vlastníka a správce místních komunikací

- zajistit potřebné finanční prostředky na provádění zimní údržby

- uzavřít smlouvu s dodavatelem na zajištění prací potřebných pro ZÚ

- kontrolovat kvalitu a včasnost prací ZÚ

- informovat dodavatele o závadách ve sjízdnosti a schůdnosti na pozemních komunikacích

- Základní povinnosti dodavatele zimní údržby místních komunikací

- zajistit včasnou přípravu na provádění prací spojených se ZÚ

- v průběhu zimního období zmírňovat a odstraňovat závady ve sjízdnosti a schůdnosti v souladu s uzavřenou smlouvou o dílo

- řídit a kontrolovat průběh zajišťování ZÚ komunikací a vést o této činnosti předepsanou evidenci

- úzce spolupracovat při zajišťování ZÚ s orgány města, policií a jinými zainteresovanými orgány

- Základní povinnosti uživatelů místních komunikací

- přizpůsobit chůzi a jízdu stavu a povaze komunikace

- přizpůsobit styl obutí stavu a povaze komunikace

- při chůzi po chodnících a komunikacích, kde se podle tohoto plánu ZÚ zmírňují závady ve schůdnosti, dbát zvýšené opatrnosti a věnovat pozornost stavu komunikace (např. zamrzlé kaluže, kluzkost ve stínu stromů, apod.)

- při chůzi po chodníku používat ty části chodníku, které jsou posypány posypovým materiálem

- při přecházení komunikací použít označený přechod pro chodce

- bez prodlení umožnit strojům a pracovníkům zimní údržby úkony potřebné pro zmírnění závad ve schůdnosti a sjízdnosti

- Kalamitní  situace

- kalamitní situaci vyhlašuje operační štáb

- zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti se na místních komunikacích v době kalamitní  situace provádí operativně bez ohledu na pořadí stanovené v tomto plánu

- po vyhlášení kalamitní situace jsou povinni všichni pracovníci dodavatele ZÚK se na požádání dostavit na svá pracoviště a plnit úkoly, kterými budou pověřeni

- v době kalamitní situace může starosta města podle § 29, odst. 5, zákona č. 240/2000 Sb., krizový zákon, ve znění pozdějších předpisů, uložit povinnost právnickým osobám poskytnout osobní a věcnou pomoc pro odstraňování následků kalamity

- Základní technologické postupy při zmírňování závad ve sjízdnosti

- Odklízení sněhu mechanickými prostředky

- odklízení sněhu se provádí především mechanicky. K odklízení sněhu se běžně používají sněhové radlice, případně frézy

- sníh je za obvyklé zimní situace třeba odstraňovat tak, aby nedošlo k jeho ujetí provozem

- při mimořádném spadu sněhu se na místních komunikacích sníh pouze shrnuje k okrajům

- s pluhováním sněhu se začíná na pokyn dispečera s ohledem na zjištěný stav komunikací

- při trvalém sněžení se pluhování periodicky opakuje

- s posypem komunikací se začíná až po odstranění sněhu

- Zdrsňování náledí nebo provozem ujetých sněhových vrstev posypem

- posyp zdrsňovacími materiály se používá na místních komunikacích a chodnících přednostně v místech, kde to vyžaduje dopravně technický stav (křižovatky,stupání,ostré směrové oblouky, atd.)

- jako zdrsňovací (inertní) materiál pro posyp je používán písek nebo drť. Zrnitost zdrsňujících posypových materiálů používaných na chodnících je v rozmezí 2 – 5 mm a na vozovkách v rozmezí 4 – 8 mm. V parku T.G.Masaryka je používán výhradně žlutý písek.

- účinek posypu inertními materiály spočívá v tom, že jednotlivá zrna posypového materiálu ulpí na povrchu náledí nebo ujetého sněhu, čímž zvýší koeficient tření. Toto zvýšení může být nedostatečné, a proto pouze zmírňuje kluzkost komunikace.

- zdrsňující posypový materiál se nesmí používat na komunikaci k památníku Vysoká a rozhledně

- použití chemických rozmrazovacích prostředků je přípustné za mimořádných okolností, kdy selhává posyp samostatným inertním materiálem, pokyn k použití vydává dispečer

- chemické rozmrazovací prostředky se nesmějí používat na komunikacích k památníku Vysoká, k rozhledně, na mostech přes řeku Mži, na nádvoří zámku a v parcích. Výjimku tvoří pouze prudká stoupání v Zámeckém parku (vstup od Správy sociálního zabezpečení a z ulice P. Velikého).

- Údržba chodníků

- schůdnost těchto komunikací se zajišťuje odmetením, odhrnutím, oškrábáním zmrazků a posypem

- dodavatel zimní údržby zmírňuje závady ve schůdnosti podle pořadí stanoveném v tomto plánu v časových lhůtách

- dopravně důležité chodníky se udržují v celé jejich šířce (max. do 2,5 m šířky), ostatní v šířce 1 m a na těchto chodnících se sníh shrabuje (frézuje) podélně k obrubníkům

- v místě přechodů pro chodce a v zálivech autobusových zastávek bude zajištěno odstranění sněhových hrázek, vzniklých pluhováním

- Údržba průjezdních úseků silnic

- na průjezdních úsecích silnic města zmírňuje závady ve sjízdnosti Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., okresní správa Tachov, Soběslavova 1264, 349 01 Stříbro

- Ruční úklid sněhu a ruční posyp

- ruční úklid sněhu a ruční posyp se provádí zejména na místech, které jsou pro mechanizační prostředky nepřístupné.

- sníh se odstraňuje a posyp provádí zejména na přechodech pro chodce, úzkých chodnících, na schodech a lávkách

- z důvodu bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců dodavatele ZÚK bude ruční úklid sněhu a posyp prováděn pouze za denního světla

pro umístění zásobníků na posypový materiál se stanoví níže uvedená místa:

| Typ úseku | Umístění | Počet ks |
| --- | --- | --- |
| Schody | Pod Deltou | 1 |
| Schody | Bělojarská (nad schody u garáží BD) | 1 |
| Schody | Bělojarská (u pošty) | 1 |
| Schody | Bělojarská (u prodejny Jednota) | 1 |
| Schody | Bělojarská (u stánku) | 1 |
| Schody | Bělojarská (za BD č.p. 1450) | 1 |
| Schody | Bělojarská 1450 (u bývalého DI PČR) | 1 |
| Schody | Hornická (nad schody u OC Kaskády) | 1 |
| Schody | Hornická (nad schody u parkoviště v blízkosti ZŠ) | 1 |
| Schody | Hornická (pod prodejnou Jednota) | 1 |
| Schody | Hornická (u BD čp. 1637) | 1 |
| Schody | Hradební | 1 |
| Schody | l. máje (u novinového stánku) | 1 |
| Schody | Nádražní (nad schody) | 2 |
| Schody | P. Velikého (u Lidového domu) | 1 |
| Schody | Smetanova (pod schody) | 1 |
| Schody | Sokolovská (parkoviště Lidl) | 1 |
| Schody | Táborská (čp. 1725) | 1 |
| Schody | Václavská (u polikliniky) | 1 |
| Schody | Volyňská (nad schody) | 1 |
| Schody | Zárečná (čp. 1520) | 1 |
| Schody | Zárečná (čp. 1522) | 1 |
| Schody | Zárečná (čp. 1523) | 1 |
| Schody | Bělojarská (čp. 1524) | 1 |
| Schody | Zárečná (mezi prodejnou Stadler a kotelnou) | 1 |
| Schody | Želivského (čp. 1753) | 1 |
| Schody | Žižkova | 1 |
| Schody | Rychta | 1 |
| Mosty | Chodská | 2 |
| Mosty | Pobřežní (vjezd k zimnímu stadionu) | 1 |
| Lávka | Pobřežní (lávka k zimnímu stadionu) | 1 |
| Komunikace | Jana Ziky | 1 |
| Komunikace | Jabloňová | 1 |
| Komunikace | Stezka u letního kina | 1 |
| Komunikace | Hřbitovy | 3 |
| Komunikace | Světce | 1 |
| Komunikace | Malý Rapotín | 1 |
| Komunikace | KAT | 1 |
| Celkem |  | 42 |

- Odvoz sněhu

- odvoz sněhu z vybraných lokalit komunikací a centra města bude prováděn pouze po předchozí dohodě se zástupci města

- Čištění komunikací

- se provádí po zimním období nejpozději do 30. dubna (odstranění zbytků zdrsňujících materiálů, očištění dopravních značek, zařízení apod.)

- podle možností se přebytečný zdrsňovací materiál odstraňuje i v průběhu zimního období

- Časové limity pro zahájení prací při ZÚ místních komunikací

- Při odstraňování sněhu

- v pracovní době pověřených pracovníků dodavatele ZÚK bez průtahů po zjištění, že  vrstva  napadlého  sněhu  dosáhla  5 cm,

- při domácí pohotovosti pověřených pracovníků dodavatele ZÚK do 45 minut po zjištění,  že vrstva napadlého sněhu dosáhla  5 cm (pokyn k zásahu vydá dispečer na základě kontroly stavu komunikací),

- Při posypu inertními materiály

- v pracovní době pověřených pracovníků dodavatele ZÚK bezodkladně po zjištění, že se na  místních komunikacích vytváří náledí nebo jiná kluzkost

- při domácí pohotovosti pověřených pracovníků dodavatele ZÚK do 45 minut po zjištění, že  se na místních komunikacích vytváří náledí nebo jiná  kluzkost

Lhůty pro zmírňování závad ve sjízdnosti a schůdnosti místních komunikací:

I. pořadí důležitosti 				do 4 hodin

II. pořadí důležitosti				do 12 hodin

III. pořadí důležitosti		po I. a II. pořadí důležitosti, nejpozději do 36 hodin

- Jiná opatření

Pokud není v možnostech dodavatele ZÚK zajistit sjízdnost, pak neprodleně po zjištění závady zajistí usměrnění dopravy na závadných úsecích komunikací. Jde zejména o:

- uzavírku zavátého úseku

- vyznačení objížďky a umístění příslušných dopravních značek a zařízení

- okamžité provizorní zajištění bezpečnosti provozu

Opatření provedená podle písmen a) a b) je dodavatel ZÚK povinen neprodleně oznámit správci MK, který tuto skutečnost neprodleně oznámí příslušnému silničnímu správnímu úřadu (§ 9, odst. 2 vyhlášky).

##### Časová posloupnost při zajišťování zimní údržby místních komunikací

Sjízdnost průtahů města zajišťuje Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., okresní správa Tachov a jedná se o ulice:

Název ulice/úseku

Americká od křižovatky s ul. Zahradní

Mánesova

Moravská

Oldřichovská

Palackého

Panenská

Petra Jilemnického

Pivovarská – „Jižní větev vnitřního dopravního okruhu“

Plzeňská

Prokopa Velikého od křižovatky ulice Zámecká směrem na Světce

Rapotínská

Sokolovská

T.G.Masaryka

Třída Míru

Zámecká

Místní komunikace, kde zimní údržbu provádí dodavatel ZÚK (Západočeské komunální služby a.s.) jsou z hlediska důležitosti k zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti rozděleny do tří stupňů s ohledem na provoz městské hromadné dopravy (dále jen „MHD“) a zásobování takto:

- Seznam místních komunikací - zařazených do I. pořadí důležitosti:

| I. pořadí důležitosti (vozovky) |  |
| --- | --- |
| Název ulice/úseku | Délka úseku (m) |
| "U Sportovní haly" | 109 |
| B. Němcové | 120 |
| Bělojarská | 1 225 |
| Hornická (včetně točny MHD, parkoviště u OC Kaskády) | 1 058 |
| Hradební | 165 |
| Husitská | 181 |
| Chodská | 404 |
| K.H.Borovského | 168 |
| Kostelní | 152 |
| Mánesova (zastávka MHD) | 73 |
| MK ke Kendrionu | 139 |
| MK u Rotarexu | 768 |
| nádraží ČSAD | 186 |
| Nádražní | 257 |
| Náměstí Republiky | 182 |
| P. Velikého (od ul. Zámecká k nám. Republiky) | 94 |
| Pivovarská (část) - od jižní větve vnitřního dopravního okruhu po ul. P.Jilemnického | 182 |
| Plánská (k firmě LEKI) | 776 |
| Pošumavská | 212 |
| Rapotínská (točna MHD) | 126 |
| Rokycanova (včetně prostranství u zámku) | 564 |
| Sadová (včetně příjezdu k MěÚ) | 223 |
| Sokolovská MK (stará Plánská ke sjezdu na silnici II/198) | 603 |
| Soudní | 44 |
| Stadtrodská | 1 031 |
| Školní | 787 |
| T.G. Masaryka (MK před MěÚ Masarykova) | 220 |
| Tovární (mimo tzv. zadní Tovární) | 473 |
| Václavská | 257 |
| Vodní | 279 |
| Zahradní | 286 |
| MEZISOUČET | 11 344 |

| I. pořadí důležitosti (chodníky) |  |
| --- | --- |

| Název ulice/úseku | Délka úseku (m) |
| --- | --- |
| "U Sportovní haly" | 182 |
| B. Němcové | 227 |
| Bělojarská | 1 443 |
| Hornická (včetně chodníků u obchodního domu Kaskády) | 1 105 |
| Hradební | 61 |
| Husitská | 346 |
| K.H.Borovského | 96 |
| Kostelní | 246 |
| Mánesova | 196 |
| nádraží ČSAD | 51 |
| Nádražní | 157 |
| náměstí Republiky | 443 |
| Panenská | 644 |
| Pivovarská (vč. průtahu býv. Rybenou) | 374 |
| Plzeňská | 427 |
| Rapotínská | 713 |
| Sadová | 160 |
| Sokolovská (včetně zastávky u firmy Suttý) | 1 233 |
| Stadtrodská | 1 991 |
| Školní | 888 |
| T.G. Masaryka (včetně Stezky v parku - od stánku k čp. 1326) | 878 |
| Tovární | 273 |
| Václavská | 250 |
| Vodní | 87 |
| Zahradní | 316 |
| Zámecká | 923 |
| MEZISOUČET | 13 710 |

- Seznam místních komunikací - zařazených do II. pořadí důležitosti:

| II. pořadí důležitosti (vozovky) Název ulice/úseku; Délka úseku (m). 1. máje; 515. Americká od ul. Rokycanova po ul. Zahradní; 136. Bělojarská (chráněné bydlení na adrese Bělojarská 2119); 81. Česká (vč. MK u garáží); 722. Fügnerova; 270. Jana Ziky; 265. Jezerní; 301. Jiráskova; 257. Jungmannova; 187. Karolíny Světlé; 262. Kollárova; 124. Krátká; 80. Luční; 593. Na Jitřence; 204. Na Třešňovce; 792. Na Výspě; 701. Nerudova; 320. Okružní; 1 344. Oldřichov - MK do průmyslové zóny; 365. Pionýrská; 193. Pobřežní (od ul.Zámecká k ul. Americká); 84. Pod Déltou; 239. Prokopa Velikého (Pěší zóna pod Lidovým domem); 107. Slovenská; 124. Smetanova; 589. Spojka mezi Náměstím Republiky a Pobřežní ulicí; 64. Světce; 768. Švermova; 140. Trocnovská; 220. Tyršova; 131. U Penzionu; 328. Vápenná; 119. Ve Vilkách; 1 129. Vilémovská; 339. Volyňská; 440. Zámecká MK (u Katastrálního úřadu); 165. Zárečná; 523. MEZISOUČET; 13 221. |  |
| --- | --- |
| II. pořadí důležitosti (chodníky) |  |

| Název ulice/úseku | Délka úseku (m) |
| --- | --- |
| 1. máje | 467 |
| Americká | 758 |
| Bělojarská (chráněné bydlení na adrese Bělojarská 2119) | 38 |
| Fügnerova | 191 |
| Jana Ziky | 375 |
| Jungmannova | 219 |
| Korandova | 183 |
| Luční | 195 |
| Moravská | 882 |
| Na Výspě | 88 |
| Okružní | 816 |
| P. Jilemnického | 666 |
| Pionýrská | 141 |
| Pod Deltou | 112 |
| Prokopa Velikého (včetně chodníků u Husmanova mlýna) | 584 |
| Sadová | 47 |
| Smetanová | 27 |
| Stezka u hotelu Club | 152 |
| Stezka u muzea | 141 |
| Stezka u nádraží ČD | 154 |
| Stezka u zámku | 296 |
| Stezka z Hornické ulice (vč. přístupu k přístavbě ZŠ) | 229 |
| Stezka z Tachova do Světců (část od lávky přes náhon po provozovnou pana Bělčického) | 134 |
| Stezky kolem letního kina | 514 |
| Stezky Tachov - východ Bělojarská | 2 011 |
| Táborská | 91 |
| Trocnovská | 326 |
| Třída Míru | 601 |
| U Ctiboře | 167 |
| U Penzionu | 312 |
| Ve Vilkách | 532 |
| Vilémovská | 174 |
| Zárečná | 551 |
| Želivského | 225 |
| Žižkova | 156 |
| MEZISOUČET | 12 555 |

- Seznam místních komunikací - zařazených do III. pořadí důležitosti:

| III. pořadí důležitosti (vozovky) |  |
| --- | --- |
| Název ulice/úseku; Délka úseku (m). Biletín; 324. Biletín - Vilémov; 1 106. Fučíkova; 104. Hálkova; 141. Horní; 60. Hornická u čp. 1386-89; 297. J.S.Koziny; 248. Jabloňová; 639. Korandova; 65. Lesní; 321. Lom u Tachova - Biletín; 901. Luční (účelová komunikace u Byt.družstva); 43. Máchova; 673. Malý Rapotín; 991. Margaréta sjezd ke 4 RD; 117. MK mezi ulicí Americkou a Petra Jilemnického; 59. Na Stráni; 751. Na Terase; 499. Na Vinici; 335. Na Výsluní; 629. Oldřichov - ostatní MK; 801. P.Jilemnického - MK; 141. Pivovarská sjezd k BD č.p. 1012; 27. Pobřežní (od stezky pro pěší ke sportovištím a sjezdovce); 1 038. Polní; 172. Příčná; 165. R. Svobodové; 110. Rapotínská sjezd k RD č.p. 1299 (p. Kovář); 58. Sládkova; 234. Slezská; 135. Spojka mezi Nemocniční a Pošumavskou ulicí; 112. Stezka u pramene (po ul. Oldřichovská); 1 102. Táborská; 55. Tichá; 150. Tovární (tzv. zadní Tovární); 493. Třešňová; 490. U Hřbitova; 475. U Mohyly; 135. U Vodojemu; 283. Velký Rapotín; 971. Větrná; 171. Vilémov; 556. Vítkov; 977. Vítkov - bývalá kasárna; 272. Vysoká (k památníku); 786. Želivského; 205. Žižkova; 53. MEZISOUČET; 18 470. III. pořadí důležitosti (chodníky) |  |
| Název ulice/úseku; Délka úseku (m). Hřbitov; 182. Krvavá; 50. Lesní; 116. Malý Rapotín; 248. Oldřichov; 1 119. Oldřichovská; 1 035. Palackého; 248. Plzeňská (chodník před HZS); 182. Pobřežní; 509. Stezka Tachov - Vítkov; 749. Stezka u MěÚ Masarykova; 130. Stezky u Penny; 41. Urnový háj; 58. Velký Rapotín; 84. Vítkov; 469. MEZISOUČET; 5 363. |  |

| III. pořadí důležitosti (parkoviště) Název ulice/úseku; Výměra (m2). "U Sportovní haly" - parkoviště; 851. Hornická - parkoviště u OC Kaskády; 509. Hornická 1695 - dvůr objektu; 365. Hornická 1695 - parkoviště před budovou; 249. Hornická 1695 - parkoviště za budovou; 505. Husitská - parkoviště při MK; 400. Husitská - parkoviště u křižovatky s ul. Zámecká; 1 049. nám. Republiky - parkoviště a pěší zóna; 2 661. P.Velikého - parkoviště před MŠ; 117. Panenská - parkoviště; 1 519. Pobřežní - parkoviště u křižovatky s ul. Americká; 374. Rapotínská - parkoviště u hřbitova; 1 339. Rokycanova - parkoviště (naproti firmě klíče Burian); 351. Stadtrodská - centrální parkoviště; 1 904. Školní - parkoviště u REVISu; 401. Školní - parkoviště u ZŠ Hornická; 603. Tovární - centrální parkoviště; 674. Vítkov - bývalá kasárna (parkoviště TIR); 4 107. Vodní - parkoviště u garáží; 771. Vodní - parkoviště za ČS; 234. Zámecká - parkoviště u katastr.úřadu; 593. Zámecká - parkoviště u OC Kaskády; 978. MEZISOUČET; 20 554. |  |
| --- | --- |

| Celková délka komunikačního systému: |  |
| --- | --- |
| Vozovky (m) | 43 035 |
| Chodníky (m) | 31 628 |
| Celková plocha plošně udržovaných parkovišť: |  |
| Parkoviště (m2) | 20 554 |

Zvláštní pozornost bude věnována níže uvedeným dopravně nebezpečným místům:

Název ulice/úseku

Hornická ( úsek parkoviště u OC Kaskády)

Husitská

Jana Ziky (klesání z ul. Na Terase do ul. Trocnovská)

Křižovatka Hornická - Školní

Křižovatka Stadtrodská - T.G.Masaryka - Mánesova - Panenská

Křižovatka Stadtrodská - Zárečná (výjezd z jednosměrky)

Na Stráni (jednosměrka do ul. Na Terase)

Na Výspě (u garáží)

Sadová

Třešňovka (2x stoupání)

Ostatní komunikace v tomto plánu neuvedené je dodavatel ZÚK povinen udržovat na základě mimořádného podnětu vlastníka a správce místních komunikací. Chodníky výše neuvedené se neudržují.

- Seznam místních komunikací - nezařazených do ZÚK

Úseky komunikací ve vlastnictví města Tachova, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí označí vlastník místních komunikací svislou dopravní značkou „A 22“ Jiné nebezpečí s dodatkovou tabulkou „E 12“ s textem „Silnice se v zimě neudržuje“.

Název ulice/úseku

Účelová komunikace z osady Světce k vodárenské nádrži Lučina

MK č. 126b z Oldřichova (za točnou MHD) k pernolecké křižovatce s II/199.

MK č. 114b a č. 7c od křižovatky s ul. Okružní do osady Vilémov

##### Spolupráce vlastníka místních komunikací, správce místních komunikací, Správy a údržby silnic Plzeňského kraje, p.o., orgánů policie a dodavatele při zajišťování zimní údržby místních komunikací

- Město Tachov a správce MK

- informují dodavatele ZÚK o závadách ve sjízdnosti a schůdnosti na místních komunikací, které jeho orgány zjistily a o kterých se dozvěděly od uživatelů místních komunikací. Provádí namátkovou kontrolu kvality a včasnosti provádění zimní údržby místních komunikací

- Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, p.o., okresní správa Tachov

- koordinuje svoji činnost při zajišťování ZÚK s vlastníkem/správcem MK, dodavatelem ZÚK a všechny tři strany uzavírají dohodu o udržování místních komunikací a silnic

- Příslušníci Městské policie Tachov a Krajského ředitelství policie Plzeňského kraje územní odbor Tachov

- informují dodavatele ZÚK o závadách sjízdnosti a schůdnosti, které při výkonu služby zjistili

##### Složení operačního štábu zimní údržby

| Jiří Struček | starosta | 374 774 113 | jiri.strucek@tachov-mesto.cz |
| --- | --- | --- | --- |
| Ing. Václav Svoboda | 1. místostarosta města Tachova | 374 774 114 | vaclav.svoboda@tachov-mesto.cz |
| Miloslav Voják | správce místních komunikací města Tachova | 374 774 195 775 744 489 | miloslav.vojak@tachov-mesto.cz |
| Josef Janů | vedoucí provozovny Tachov a dispečer dodavatele ZÚK | 374 722 811 603 895 467 | josef.janu@mariuspedersen.cz |
| Miloslava Kulířová | příslušný silniční správní úřad | 374 774 252 | miloslava.kulirova@tachov-mesto.cz |

##### Schvalovací doložka

Plán zimní údržby schválila rada města svým usnesením č. … dne ………. a tímto dnem nabývá platnosti.

Současně pozbývá platnosti Plán zimní údržby, schválený radou města usnesením č. ….dne ……… pro ztrátu aktuálnosti.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .						. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ing. Václav Svoboda							Jiří Struček

místostarosta města         						          starosta města