# Nadlimitní veřejná zakázka na služby dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách (dále jen „ZVZ“ nebo „zákon“)

## „Celoroční údržba veřejné zeleně v Tachově a osadách v jeho územním obvodu“

Příloha č. 3

ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM PROVÁDĚNÍ JEDNOTLIVÝCH PRACÍ

Zadavatel:

Město Tachov, zastoupené starostou města p. Jiřím Stručkem

se sídlem Hornická 1695, 347 01 Tachov

IČ  00260231

osoba zmocněná k jednání ve věcech smluvních … p. Jiří Struček - starosta

tel. 374 774 113

osoba zmocněná k jednání ve věcech technických … p. Marie Multušová

tel. 374 774 193

osoba zmocněná k jednání ve věcech veřejné zakázky … Mgr. Kateřina Stuchlová

tel. 374 774 190

osoba zmocněná k jednání ve věcech veřejné zakázky podle § 151 ZVZ … JUDr. Poremská s.r.o.

tel. 774 033 702

| ORIENTAČNÍ HARMONOGRAM ÚDRŽBY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka č. 1-9 - Trávník IT 1,2 a 3 |  |  |  |  |  |  |
| seč travnatých ploch | na základě výzvy objednatele |  |  |  |  |  |
| Položka č. 10 - 11 - Úklid ploch |  |  |  |  |  |  |
| jedná se o úklid travnatých ploch | viz popis položek |  |  |  |  |  |
| Položka č. 12 - MOBILNÍ ZELEŇ - TRVALKY |  |  |  |  |  |  |
| 1) doplnění substrátu do hloubky 100 mm | dle potřeby |  |  |  |  |  |
| 2) dosadba cibulí nebo hlíz (do 50 % procent ztrát) | březen, září |  |  |  |  |  |
| 3) dosadba chybějících letniček a dvouletek (do 50 % ztrát) | celoročně |  |  |  |  |  |
| 4) hnojení minerálním hnojivem 70g NPK/m2 | současně se zálivkou |  |  |  |  |  |
| 5) odplevelení s nakypřením + ošetření dřevin- 2x | Duben, srpen |  |  |  |  |  |
| 6) výsadba + dosadba cibulí nebo hlíz 2 x | duben, říjen |  |  |  |  |  |
| 7) výsadba letniček | květen |  |  |  |  |  |
| 8) zálivka rostlin 10l/m2- 23 x / rok | dle potřeby |  |  |  |  |  |
| 9) zrušení výsadeb cibulovin a hlíznatých rostlin | květen, červen |  |  |  |  |  |
| 10) zrušení výsadeb letniček a dvouletek | říjen, listopad |  |  |  |  |  |
| 11) úklid v těsné blízkosti a uvnitř květníků | po celý rok |  |  |  |  |  |
| Položka č. 13 - MOBILNÍ ZELEŇ - JEHLIČNANY |  |  |  |  |  |  |
| 1)doplnění mulče | dle potřeby |  |  |  |  |  |
| 2) doplnění substrátu do hloubky 100 mm | dle potřeby |  |  |  |  |  |
| 3) odplevelení s nakypřením + ošetření dřevin 2 x | duben, srpen |  |  |  |  |  |
| 4) zálivka rostlin 10l/m2- 23 x | dle potřeby |  |  |  |  |  |
| 5) úklid v těsné blízkosti a uvnitř květníků | po celý rok |  |  |  |  |  |
| Položka č. 14 - 16 - ŽIVÉ PLOTY TVAROVANÉ |  |  |  |  |  |  |
| 1) tvarovací řez živých plotů- 2 až 3x/rok | únor, červen, září |  |  |  |  |  |
| 2) výhrab listí | únor- březen, listopad |  |  |  |  |  |
| 2) úklid odpadků | po celý rok |  |  |  |  |  |
| Položka č. 17-19 - OSTATNÍ PLOCHY KEŘŮ |  |  |  |  |  |  |
| 1) odstranění náletových dřevin | dle potřeby |  |  |  |  |  |
| 2) výhrab listí - 2x | únor-březen, listopad |  |  |  |  |  |
| 3) úklid odpadků | po celý rok |  |  |  |  |  |
| Položka č. 20 - ZÁHONY LETNIČEK |  |  |  |  |  |  |
| 1) dosadba chybějících letniček a dvouletek (do 50 % ztrát)-1x | duben-květen |  |  |  |  |  |
| 2) hloubení jamek pro výsadbu květin 25ks/m2 | květen-červen, říjen-listopad |  |  |  |  |  |
| 3) hnojení minerálním hnojivem 20g/m2 | současně se zálivkou |  |  |  |  |  |
| 4) obdělání půdy hrabáním - 3x/rok | před výsadbou |  |  |  |  |  |
| 5) obdělání půdy nakopáním do hl. přes 50 do 100 mm - 3x/rok | před výsadbou |  |  |  |  |  |
| 6) obdělání půdy rytím do hl. 200 mm - 2x/rok | jaro, podzim |  |  |  |  |  |
| 7) Odplevelení s nakypřením+ odpíchnutí okrajů-2x/rok | dle potřeby, jaro, léto |  |  |  |  |  |
| 8) výsadba letniček 25 ks/m2-2x/rok | duben, říjen |  |  |  |  |  |
| 9) zálivka rostlin 10l/m2 - 10x/rok | během vegetace |  |  |  |  |  |
| 10) zrušení výsadeb letniček-2x/rok | po vegetaci |  |  |  |  |  |
| 11) úklid záhonů | po celý rok |  |  |  |  |  |
| Položka č. 21 - ZÁHONY TRVALEK |  |  |  |  |  |  |
| 1) hnojení minerálním hnojivem 20g/m2-2x/rok | jaro, podzim |  |  |  |  |  |
| 2) odplevelení s nakypřením+ odpíchnutí okrajů- 2x/rok | dle potřeby, jaro, léto |  |  |  |  |  |
| 3) zálivka rostlin 10l/m2 - 10x/rok | během vegetace |  |  |  |  |  |
| 4) úklid záhonu | po celý rok |  |  |  |  |  |
| Položka č. 22 - ZÁHONY RŮŽÍ |  |  |  |  |  |  |
| 1) hnojení minerálním hnojivem 20g/m2 - 1x/rok | jaro |  |  |  |  |  |
| 2) jarní odhrnutí země ( 4ks/m2)- 1x/rok | jaro |  |  |  |  |  |
| 3) jarní řez ( 4ks/m2)- 1x/rok | jaro |  |  |  |  |  |
| 4) odplevelení s nakypřením a odpíchnutí okrajů | 5 až 6x během vegetace |  |  |  |  |  |
| odkvetlých částí - 2x/rok | během vegetace |  |  |  |  |  |
| 5) zálivka rostlin 10l/m2 - 4x/rok | dle potřeby |  |  |  |  |  |
| 6) zimní nahrnutí země ( 4ks/m2) - 1x/rok | podzim |  |  |  |  |  |
| 7) úklid záhonů | po celý rok |  |  |  |  |  |
| Položka č. 23 - PĚŠÍ CESTY |  |  |  |  |  |  |
| 1) vyhrabání listí - 2x/rok | jaro a podzim |  |  |  |  |  |
| 2) úklid cesty | po celý rok |  |  |  |  |  |
| Pozn. Termíny uvedené v orientačním harmonogramu jsou orientační a jsou odvislé od klimatických podmínek toho daného roku. |  |  |  |  |  |  |